资产转让拆除合同

甲方（转让方）：廊坊市安次区发展和改革局

法定代表人：

乙方（受让方）：

法定代表人：

丙方：廊坊市洸远金属制品有限公司

法定代表人：

廊坊市圣驰金属制品有限责任公司

法定代表人：

鉴于：乙方已经在河北环境能源交易所有限责任公司、河北大众拍卖有限责任公司组织的拍卖丙方部分资产活动中，竞买成功，并按照竞买文件约定支付成交价款，取得《成交确认书》。

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合实际情况，各方达成如下资产转让及拆除协议：

一、转让标的

甲方委托河北环境能源交易所有限责任公司、河北大众拍卖有限责任公司公开拍卖的廊坊市洸远金属制品有限公司和廊坊市圣驰金属制品有限公司生产设备及用于生产的地上地下附属设施、支撑设备的地下基础、钢构厂房及金属废旧物品等资产及与两公司相关的政府罚没资产。

二、转让价格

本协议标的物转让价格为拍卖成交价（不含税）。

三、履约保证金

1.签订本协议后三日内，乙方需向甲方缴纳履约保证金人民币：10000000.00元（大写：壹仟万元整），该履约保证金汇入甲方指定账户。

2.履约保证金用途：在标的物拆除过程中，出现拆除或破坏标的物以外的资产、发生安全事故、拖欠农民工工资及所受行政处罚等未能及时解决完毕的情况，甲方有权从履约保证金中扣除相关费用。

3.乙方完成拆除并经甲方验收合格后，10个工作日内退还履约保证金。施工过程中有安全事故发生并未能处理完毕，可延迟退还保证金或扣除相关费用后退还剩余履约保证金。

四、设备资产交付地点、方式及责任主体转移

1.标的物交付地点为丙方厂区。交付方式为现状交付，标的物由乙方自取（注：拍卖公告中明确延迟拆除的资产按丙方要求的时间内进行拆除）。

2.本协议签署并生效后，廊坊市圣驰金属制品有限公司院内标的物立即交付乙方，所有权发生转移，相应的责任转移至乙方，发生任何有关事故乙方承担全部责任。

3.本协议签署并生效后，廊坊市洸远金属制品有限公司院内与产能指标转让有关的标的物所有权暂不发生转移，其余标的物立即交付，所有权发生转移。在廊坊市洸远金属制品有限公司产能指标转让完成后，相关资产交付乙方，上述标的物所有权发生转移，相应的责任转移至乙方，发生任何有关事故乙方承担全部责任。

五、设备拆除

1.拆除主体:乙方负责本协议内标的物的拆除工作，承担拆除工作的主体责任。

2.拆除费用:乙方承担标的物拆除过程中的全部费用。

3.拆除及验收：（1）乙方获得安次区政府及相关部门批准后，6个月内将标的物拆除完毕并将垃圾清理到位。（2）乙方拆除完毕后，7日内通知甲方、丙方进行验收，甲方丙方需在接到通知后及时组织验收。

4.拆除手续：乙方须获得安次区政府及相关部门批准后开始实施拆除。乙方负责拆除手续的办理，包括但不限于拆除方案、安全应急预案、环保应急预案、环境污染防治方案等，丙方配合乙方上报拆除申请。

5.人员车辆管理：乙方施工人员进入丙方厂区施工期间，接受丙方对其人员、车辆的统一监督管理。

6.设备及支撑设备的基础要求拆除至地下两米，并负责建筑垃圾清理及地面平整。

六、甲方权利及义务

1.甲方有权按照合同约定收取履约保证金。

2.甲方有权监管乙方按照具体实施方案，依法依规拆除标的物。

七、乙方权利及义务

1.签订协议并付清履约保证金后，有权按照合同约定取得标的物所有权，对上述资产享有处置权。

2.签订协议并付清履约保证金后，有权派员入住丙方院内，对丙方院内标的物进行保管、看护。

3.乙方有义务按时、足额向甲方支付履约保证金。

4.依法依规办理拆除前的相关手续，承担标的物拆除工作的安全主体责任，按时完成标的物拆除任务并确保拆除过程中零事故，不得拆除、毁损标的物以外资产。

5.接受安全专家监督指导。

6.乙方应聘请具备钢结构工程、建筑工程、冶金工程、石油化工、消防工程总承包一级（甲级）及以上资质的单位进行拆除。

7.在拆除前，须向安次区人民政府报送整体拆除方案和拆除进度，并在征得安次区人民政府同意后实施。

八、丙方权利及义务

1.丙方有权委派3-5名专业工作人员全程监督乙方的拆除工作，若乙方拆除过程中出现违反协议约定的情形，丙方有权予以阻止。

2.丙方有权要求乙方及现场拆除人员遵守厂区管理秩序，统一对施工人员及车辆进行出入管理。

3.丙方应配合乙方办理拆除前的各项审批手续，协助乙方取得必要手续。

4.若乙方拆除过程中对丙方资产产生损坏，丙方有权要求予以赔偿或要求甲方从履约保证金中给予扣赔。

5.丙方有权对于产能指标有关的设备进行监护看管，防止错拆或毁损。

九、违约责任

1.签订协议后乙方未能按时全额向甲方交付履约保证金，视为乙方违约，乙方每延迟一日，支付甲方违约金1万元/日。

2.因乙方自身原因导致未按照合同约定时间拆除完毕，每延迟一日，按标的物成交价款的万分之五支付甲方延迟期间违约金，还应赔偿违约金之外给甲方、丙方造成的一切经济损失。

3.本合同生效后，合同各方当事人应严格履行本合同约定的各项义务，任何一方违约，守约方均有权要求违约方赔偿全部经济损失。

十二、其它条款

1.各方均了解《廊坊市洸远金属制品有限公司、廊坊市圣驰金属制品有限公司部分资产拍卖公告》和拍卖人提供的竞买文件及附件的内容，并同意上述内容作为本合同约定条款。

2.为保证本合同顺利实施，乙方须在安次区辖区内成立分支机构，专项负责资产转让拆除的相关事宜，并在当地依法纳税。

3.本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未做规定的，各方可以达成书面补充条款或变更相关约定，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.因本协议发生的全部争议，各方协商解决，协商不成时，提请拍卖标的物所在地具有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.在本合同履行过程中发生的新情况，根据国家及地方政府的政策，可另行签订补充协议。

6.各方履行本合同联系人、联系方式及送达地址为：

甲方：

乙方：

丙方：

本合同所载明的双方地址为双方寄送文书以及法院送达诉讼文书的送达地址，双方地址若发生变更应以书面形式告知对方，否则双方及法院以EMS向合同中的地址邮寄相关文书后，邮件被签收日或者因无人签收或拒收而被退回日视为相关文书的送达日。

7.本协议自各方签字盖章之日起生效。本协议一式九份，各方各执三份。

（以下无正文）

甲方（盖章）:

法定代表人或授权人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权人（签字）:

丙方（盖章）:

法定代表人或授权人（签字）:

签约地点：廊坊市安次区

签定时间：    年  月  日